Kitchen Hack

Product Backlog — Sprint 1 & Sprint 2

45 Historias de Usuario    ·  BD v7 (16 tablas)

# Resumen del Proyecto

| Sprint | Descripción | # HU | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | CRUD tablas independientes y base. Cada persona trabaja de forma autónoma sin depender de otras. | 25 | 40 |
| Sprint 2 | Queries con filtros, relaciones múltiples, seguridad y funcionalidades avanzadas. | 20 | 50 |
| TOTAL |  | 45 | 90 |

## Distribución por Persona

| P | Módulo | Tablas | HU S1 | HU S2 | Total SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Usuarios y Acceso | rol · etiqueta · usuario · perfil_profesional | 6 | 4 | 20 |
| P2 | Recetas | ingrediente · receta · receta_detalle | 5 | 4 | 18 |
| P3 | Interacción | interaccion · progreso_salud | 4 | 4 | 17 |
| P4 | Planes y Progreso | ejercicio · plan_maestro · dia_plan_item · suscripcion_plan · progreso_diario | 5 | 4 | 19 |
| P5 | Soporte, IA y Contacto | sistema_evento · contacto_profesional | 5 | 4 | 16 |

# Sprint 1 — CRUD Tablas Independientes y Base

Cada persona implementa el CRUD completo de su módulo de forma independiente. Las HU de Sprint 1 no requieren que otra persona haya terminado primero.

## P 1 — Usuarios y Acceso

| US-P1-01 — Registrar rol |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar un nuevo rol en el sistema para definir los niveles de acceso de los usuarios |
| Descripción | Crea un rol con nombre único. Tabla independiente sin FK. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía nombre del rol Cuando realiza POST /roles Entonces retorna 201 + objeto creado en JSON. Dado que el nombre está vacío Cuando realiza POST /roles Entonces retorna 400 con mensaje 'El nombre del rol es obligatorio'. Dado que el nombre ya existe Cuando realiza POST /roles Entonces retorna 409 con mensaje 'El rol ya existe'. |
| Método / Endpoint | POST /roles |
| Tablas BD | rol |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P1-02 — Listar roles |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar todos los roles registrados para visualizar los roles disponibles en el sistema |
| Descripción | Retorna todos los roles en formato JSON. |
| Criterios BDD | Dado que existen roles registrados Cuando realiza GET /roles Entonces retorna 200 + lista de roles en JSON. Dado que no existen roles Cuando realiza GET /roles Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay roles registrados'. |
| Método / Endpoint | GET /roles |
| Tablas BD | rol |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P1-03 — Registrar usuario |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar un nuevo usuario para permitir el acceso a la plataforma |
| Descripción | Crea un usuario asignándole un rol. La contraseña se guarda como hash. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía username, email, contrasena_hash, nombre, apellido e id_rol Cuando realiza POST /usuarios Entonces retorna 201 + usuario creado sin exponer la contraseña. Dado que el email o username ya existen Cuando realiza POST /usuarios Entonces retorna 409 con mensaje 'Email o username ya registrado'. Dado que algún campo obligatorio está vacío Cuando realiza POST /usuarios Entonces retorna 400 indicando el campo faltante. |
| Método / Endpoint | POST /usuarios |
| Tablas BD | usuario · rol |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P1-04 — Listar usuarios |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar todos los usuarios registrados para gestionar las cuentas de la plataforma |
| Descripción | Retorna todos los usuarios con su rol. No expone contrasena_hash. |
| Criterios BDD | Dado que existen usuarios registrados Cuando realiza GET /usuarios Entonces retorna 200 + lista sin campo contrasena_hash. Dado que no existen usuarios Cuando realiza GET /usuarios Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay usuarios registrados'. |
| Método / Endpoint | GET /usuarios |
| Tablas BD | usuario · rol |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P1-05 — Registrar etiqueta |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar una etiqueta del sistema para clasificar recetas, ingredientes y ejercicios |
| Descripción | Crea una etiqueta con nombre y grupo. Tabla independiente sin FK. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía nombre y grupo ('receta','ingrediente','ejercicio') Cuando realiza POST /etiquetas Entonces retorna 201 + etiqueta creada. Dado que el grupo no es válido Cuando realiza POST /etiquetas Entonces retorna 400 con mensaje 'El grupo debe ser receta, ingrediente o ejercicio'. |
| Método / Endpoint | POST /etiquetas |
| Tablas BD | etiqueta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P1-06 — Listar etiquetas |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar todas las etiquetas disponibles para usarlas al clasificar recetas e ingredientes |
| Descripción | Retorna todas las etiquetas. Opcionalmente filtra por grupo. |
| Criterios BDD | Dado que existen etiquetas registradas Cuando realiza GET /etiquetas Entonces retorna 200 + lista completa. Dado que se envía ?grupo=receta Cuando realiza GET /etiquetas?grupo=receta Entonces retorna solo etiquetas de ese grupo. |
| Método / Endpoint | GET /etiquetas |
| Tablas BD | etiqueta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

## P 2 — Recetas

| US-P2-01 — Registrar ingrediente |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar un ingrediente en el catálogo para usarlo en las recetas de la plataforma |
| Descripción | Crea un ingrediente con macronutrientes por cada 100g y etiqueta nutricional. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía nombre, unidad_medida e id_etiqueta Cuando realiza POST /ingredientes Entonces retorna 201 + ingrediente creado. Dado que la etiqueta no existe Cuando realiza POST /ingredientes Entonces retorna 404 con mensaje 'Etiqueta no encontrada'. Dado que el nombre está vacío Cuando realiza POST /ingredientes Entonces retorna 400 con mensaje 'El nombre es obligatorio'. |
| Método / Endpoint | POST /ingredientes |
| Tablas BD | ingrediente · etiqueta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P2-02 — Listar ingredientes |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar todos los ingredientes disponibles para seleccionarlos al crear recetas |
| Descripción | Retorna todos los ingredientes con su etiqueta nutricional. |
| Criterios BDD | Dado que existen ingredientes registrados Cuando realiza GET /ingredientes Entonces retorna 200 + lista con etiqueta incluida. Dado que no existen ingredientes Cuando realiza GET /ingredientes Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay ingredientes registrados'. |
| Método / Endpoint | GET /ingredientes |
| Tablas BD | ingrediente · etiqueta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P2-03 — Registrar receta |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar una nueva receta para agregarla al catálogo de recetas saludables |
| Descripción | Crea una receta con título, descripción, dificultad y autor. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía titulo, id_autor y dificultad válida Cuando realiza POST /recetas Entonces retorna 201 + receta creada. Dado que el autor no existe Cuando realiza POST /recetas Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'. Dado que la dificultad no es facil, medio o dificil Cuando realiza POST /recetas Entonces retorna 400 con mensaje 'Dificultad inválida'. |
| Método / Endpoint | POST /recetas |
| Tablas BD | receta · usuario |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P2-04 — Listar recetas |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar todas las recetas publicadas para mostrar el catálogo a los usuarios |
| Descripción | Retorna todas las recetas con publicada=TRUE. |
| Criterios BDD | Dado que existen recetas publicadas Cuando realiza GET /recetas Entonces retorna 200 + lista de recetas. Dado que no hay recetas publicadas Cuando realiza GET /recetas Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay recetas disponibles'. |
| Método / Endpoint | GET /recetas |
| Tablas BD | receta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P2-05 — Eliminar receta |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero eliminar una receta del catálogo para mantener actualizado el catálogo |
| Descripción | Elimina una receta por ID verificando su existencia. |
| Criterios BDD | Dado que existe la receta con el ID enviado Cuando realiza DELETE /recetas/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /recetas/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Receta no encontrada'. |
| Método / Endpoint | DELETE /recetas/{id} |
| Tablas BD | receta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

## P 3 — Interacción

| US-P3-01 — Registrar progreso de salud |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar una medición de salud de un usuario para llevar el historial de su evolución física |
| Descripción | Guarda peso, talla, IMC y alergias del usuario en una fecha. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía id_usuario, peso_kg y talla_cm Cuando realiza POST /progreso-salud Entonces retorna 201 + objeto creado. Dado que el usuario no existe Cuando realiza POST /progreso-salud Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'. |
| Método / Endpoint | POST /progreso-salud |
| Tablas BD | progreso_salud · usuario |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P3-02 — Listar progreso de salud por usuario |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar el historial de salud de un usuario para visualizar su evolución en el tiempo |
| Descripción | Retorna todas las mediciones de salud del usuario ordenadas por fecha. |
| Criterios BDD | Dado que el usuario tiene mediciones registradas Cuando realiza GET /progreso-salud/usuario/{id} Entonces retorna 200 + lista ordenada por fecha DESC. Dado que no tiene mediciones Cuando realiza GET /progreso-salud/usuario/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin registros de salud'. |
| Método / Endpoint | GET /progreso-salud/usuario/{id} |
| Tablas BD | progreso_salud |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P3-03 — Registrar interacción con receta |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar que un usuario interactuó con una receta para llevar historial, favoritos y reseñas |
| Descripción | Inserta en interaccion con tipo = 'favorito' ¦ 'historial' ¦ 'resena'. Si es reseña incluye calificacion 1-5. |
| Criterios BDD | Dado que existen el usuario y la receta Cuando realiza POST /interacciones con tipo=favorito Entonces retorna 201 + interacción creada. Dado que se envía tipo=resena con calificacion=5 Cuando realiza POST /interacciones Entonces retorna 201 + reseña con calificación guardada. Dado que ya existe la misma combinación usuario+receta+tipo Cuando realiza POST /interacciones Entonces retorna 409 con mensaje 'Esta interacción ya existe'. |
| Método / Endpoint | POST /interacciones |
| Tablas BD | interaccion · usuario · receta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P3-04 — Listar interacciones del usuario |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar las interacciones de un usuario para mostrarle su historial y favoritos |
| Descripción | Retorna las interacciones del usuario filtradas opcionalmente por tipo. |
| Criterios BDD | Dado que el usuario tiene interacciones registradas Cuando realiza GET /interacciones/usuario/{id} Entonces retorna 200 + lista de interacciones. Dado que se envía ?tipo=favorito Cuando realiza GET /interacciones/usuario/{id}?tipo=favorito Entonces retorna solo favoritos. Dado que no tiene interacciones Cuando realiza GET /interacciones/usuario/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin interacciones registradas'. |
| Método / Endpoint | GET /interacciones/usuario/{id} |
| Tablas BD | interaccion |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

## P4 — Planes y Progreso

| US-P4-01 — Registrar ejercicio |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar un ejercicio en el catálogo para usarlo en los planes de entrenamiento |
| Descripción | Crea un ejercicio con nombre, grupo muscular y met_valor. Tabla independiente sin FK. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía nombre y grupo_muscular Cuando realiza POST /ejercicios Entonces retorna 201 + ejercicio creado. Dado que el nombre está vacío Cuando realiza POST /ejercicios Entonces retorna 400 con mensaje 'El nombre es obligatorio'. |
| Método / Endpoint | POST /ejercicios |
| Tablas BD | ejercicio |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P4-02 — Listar ejercicios |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar todos los ejercicios disponibles para seleccionarlos al crear planes |
| Descripción | Retorna el catálogo completo de ejercicios. |
| Criterios BDD | Dado que existen ejercicios registrados Cuando realiza GET /ejercicios Entonces retorna 200 + lista completa. Dado que no existen ejercicios Cuando realiza GET /ejercicios Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay ejercicios registrados'. |
| Método / Endpoint | GET /ejercicios |
| Tablas BD | ejercicio |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P4-03 — Registrar plan maestro |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar un plan maestro para estructurar planes alimenticios, de ejercicio o híbridos |
| Descripción | Crea un plan con tipo_plan = 'alimenticio' ¦ 'ejercicio' ¦ 'hibrido'. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía titulo, id_autor, tipo_plan y duracion_dias Cuando realiza POST /planes Entonces retorna 201 + plan creado. Dado que el tipo_plan no es válido Cuando realiza POST /planes Entonces retorna 400 con mensaje 'tipo_plan debe ser alimenticio, ejercicio o hibrido'. Dado que el autor no existe Cuando realiza POST /planes Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'. |
| Método / Endpoint | POST /planes |
| Tablas BD | plan_maestro · usuario |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P4-04 — Listar planes maestros |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar todos los planes disponibles para que los usuarios puedan elegir uno |
| Descripción | Retorna todos los planes maestros con su tipo. |
| Criterios BDD | Dado que existen planes registrados Cuando realiza GET /planes Entonces retorna 200 + lista con tipo incluido. Dado que no existen planes Cuando realiza GET /planes Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay planes disponibles'. |
| Método / Endpoint | GET /planes |
| Tablas BD | plan_maestro |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P4-05 — Eliminar plan maestro |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero eliminar un plan maestro para mantener actualizado el catálogo de planes |
| Descripción | Elimina un plan por ID verificando su existencia. |
| Criterios BDD | Dado que existe el plan con el ID enviado Cuando realiza DELETE /planes/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /planes/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Plan no encontrado'. |
| Método / Endpoint | DELETE /planes/{id} |
| Tablas BD | plan_maestro |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

## P 5 — Soporte, IA y Contacto

| US-P5-01 — Registrar evento del sistema |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar un evento del sistema para un usuario para gestionar notificaciones, logros y recomendaciones IA |
| Descripción | Inserta en sistema_evento con tipo = 'notificacion' ¦ 'logro' ¦ 'ia_recomendacion'. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía id_usuario, tipo, titulo y contenido Cuando realiza POST /eventos Entonces retorna 201 + evento creado con leido_guardado=FALSE. Dado que el tipo no es válido Cuando realiza POST /eventos Entonces retorna 400 con mensaje 'Tipo inválido'. Dado que el usuario no existe Cuando realiza POST /eventos Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'. |
| Método / Endpoint | POST /eventos |
| Tablas BD | sistema_evento · usuario |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P5-02 — Listar eventos del usuario |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar todos los eventos de un usuario para mostrar notificaciones, logros y recomendaciones |
| Descripción | Retorna eventos del usuario ordenados por fecha DESC. Filtra opcionalmente por tipo. |
| Criterios BDD | Dado que el usuario tiene eventos registrados Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id} Entonces retorna 200 + lista ordenada por fecha DESC. Dado que se envía ?tipo=notificacion Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id}?tipo=notificacion Entonces retorna solo notificaciones. Dado que no tiene eventos Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin eventos registrados'. |
| Método / Endpoint | GET /eventos/usuario/{id} |
| Tablas BD | sistema_evento |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P5-03 — Marcar evento como leído |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero marcar un evento como leído o guardado para actualizar el estado del evento |
| Descripción | Actualiza leido_guardado=TRUE del evento. |
| Criterios BDD | Dado que existe el evento con el ID enviado Cuando realiza PATCH /eventos/{id}/leer Entonces retorna 200 con mensaje 'Evento marcado como leído'. Dado que no existe el ID Cuando realiza PATCH /eventos/{id}/leer Entonces retorna 404 con mensaje 'Evento no encontrado'. |
| Método / Endpoint | PATCH /eventos/{id}/leer |
| Tablas BD | sistema_evento |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P5-04 — Registrar contacto profesional |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar una solicitud de contacto con un profesional para conectar usuarios con nutricionistas o entrenadores |
| Descripción | Crea solicitud con estado=pendiente. |
| Criterios BDD | Dado que existen el usuario y el profesional Cuando realiza POST /contactos Entonces retorna 201 + solicitud con estado=pendiente. Dado que el profesional no está verificado Cuando realiza POST /contactos Entonces retorna 403 con mensaje 'El profesional no está verificado'. |
| Método / Endpoint | POST /contactos |
| Tablas BD | contacto_profesional · usuario · perfil_profesional |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P5-05 — Listar contactos del usuario |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 1 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar los contactos profesionales de un usuario para ver el estado de sus solicitudes |
| Descripción | Retorna todas las solicitudes de contacto del usuario. |
| Criterios BDD | Dado que el usuario tiene solicitudes registradas Cuando realiza GET /contactos/usuario/{id} Entonces retorna 200 + lista con estado. Dado que no tiene solicitudes Cuando realiza GET /contactos/usuario/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin solicitudes de contacto'. |
| Método / Endpoint | GET /contactos/usuario/{id} |
| Tablas BD | contacto_profesional |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

# Sprint 2 — Queries, Filtros y Funcionalidades Avanzadas

Queries con JOIN, filtros por parámetros, relaciones múltiples entre tablas y funcionalidades avanzadas. Requiere que Sprint 1 esté completo.

## P1 — Usuarios y Acceso

| US-P1-07 — Buscar usuario por ID |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero buscar un usuario por su ID para obtener el detalle completo de su cuenta |
| Descripción | Retorna el usuario con su rol. No expone contrasena_hash. |
| Criterios BDD | Dado que existe el usuario con el ID enviado Cuando realiza GET /usuarios/{id} Entonces retorna 200 + datos del usuario sin contraseña. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /usuarios/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'. |
| Método / Endpoint | GET /usuarios/{id} |
| Tablas BD | usuario · rol |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P1-08 — Filtrar usuarios por rol |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero filtrar usuarios según su rol para encontrar profesionales o usuarios estándar fácilmente |
| Descripción | Query con JOIN a rol, filtrando por nombre del rol. |
| Criterios BDD | Dado que el desarrollador envía ?rol=nutricionista Cuando realiza GET /usuarios?rol=nutricionista Entonces retorna lista de usuarios con ese rol. Dado que no existe ningún usuario con ese rol Cuando realiza GET /usuarios?rol=nutricionista Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay usuarios con ese rol'. |
| Método / Endpoint | GET /usuarios?rol={nombre} |
| Tablas BD | usuario · rol |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P1-09 — Registrar perfil profesional |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero registrar el perfil profesional de un nutricionista o entrenador para que pueda ser verificado y contactado |
| Descripción | Crea perfil extendido con especialidad y colegiatura. verificado=FALSE por defecto. |
| Criterios BDD | Dado que el usuario tiene rol nutricionista o entrenador Cuando realiza POST /perfiles-profesionales Entonces retorna 201 + perfil con verificado=FALSE. Dado que el usuario no existe Cuando realiza POST /perfiles-profesionales Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'. Dado que ya tiene perfil Cuando realiza POST /perfiles-profesionales Entonces retorna 409 con mensaje 'El usuario ya tiene perfil profesional'. |
| Método / Endpoint | POST /perfiles-profesionales |
| Tablas BD | perfil_profesional · usuario |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P1-10 — Listar profesionales verificados |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar solo los profesionales verificados para mostrar profesionales de confianza a los usuarios |
| Descripción | Filtra perfil_profesional por verificado=TRUE con datos del usuario. |
| Criterios BDD | Dado que existen profesionales verificados Cuando realiza GET /perfiles-profesionales?verificado=true Entonces retorna 200 + lista de perfiles verificados. Dado que no hay profesionales verificados Cuando realiza GET /perfiles-profesionales?verificado=true Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay profesionales verificados'. |
| Método / Endpoint | GET /perfiles-profesionales?verificado=true |
| Tablas BD | perfil_profesional · usuario |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

## Pe2 — Recetas

| US-P2-06 — Buscar receta por ID con detalle completo |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P2 — P2 Recetas · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero obtener el detalle completo de una receta para mostrar ingredientes y pasos al usuario |
| Descripción | Retorna la receta con todos sus receta_detalle ordenados por campo orden. |
| Criterios BDD | Dado que existe la receta con el ID enviado Cuando realiza GET /recetas/{id} Entonces retorna 200 + receta con ingredientes y pasos ordenados. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /recetas/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Receta no encontrada'. |
| Método / Endpoint | GET /recetas/{id} |
| Tablas BD | receta · receta_detalle · ingrediente |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P2-07 — Agregar ingrediente o paso a receta |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P2 — P2 Recetas · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero agregar un ingrediente o paso a una receta existente para completar el detalle de preparación |
| Descripción | Inserta en receta_detalle. Si es_paso=FALSE requiere id_ingrediente y cantidad. Si es_paso=TRUE requiere contenido. |
| Criterios BDD | Dado que la receta existe y es_paso=FALSE con id_ingrediente y cantidad Cuando realiza POST /recetas/{id}/detalle Entonces retorna 201 + ítem de ingrediente creado. Dado que es_paso=TRUE con contenido del paso Cuando realiza POST /recetas/{id}/detalle Entonces retorna 201 + ítem de paso creado. Dado que es_paso=FALSE pero falta id_ingrediente Cuando realiza POST /recetas/{id}/detalle Entonces retorna 400 con mensaje 'id_ingrediente es obligatorio para ingredientes'. |
| Método / Endpoint | POST /recetas/{id}/detalle |
| Tablas BD | receta_detalle · receta · ingrediente |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P2-08 — Filtrar recetas por dificultad |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P2 — P2 Recetas · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero filtrar recetas por nivel de dificultad para ayudar a los usuarios a encontrar recetas adecuadas |
| Descripción | Derived query filtrando por campo dificultad. |
| Criterios BDD | Dado que existen recetas de la dificultad enviada Cuando realiza GET /recetas?dificultad=facil Entonces retorna lista filtrada. Dado que no hay recetas de esa dificultad Cuando realiza GET /recetas?dificultad=facil Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay recetas con esa dificultad'. |
| Método / Endpoint | GET /recetas?dificultad={valor} |
| Tablas BD | receta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P2-09 — Actualizar receta |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P2 — P2 Recetas · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero actualizar los datos de una receta existente para corregir o mejorar la información |
| Descripción | Modifica titulo, descripcion, dificultad y publicada de la receta. |
| Criterios BDD | Dado que existe la receta con el ID enviado Cuando realiza PUT /recetas/{id} con los nuevos datos Entonces retorna 200 con mensaje 'Receta actualizada'. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /recetas/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Receta no encontrada'. |
| Método / Endpoint | PUT /recetas/{id} |
| Tablas BD | receta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

## P3 — Interacción

| US-P3-05 — Filtrar reseñas de una receta |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P3 — P3 Interacción · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar las reseñas y calificaciones de una receta para mostrar la valoración de los usuarios |
| Descripción | Filtra interaccion por id_receta y tipo=resena. Calcula promedio de calificaciones. |
| Criterios BDD | Dado que la receta tiene reseñas Cuando realiza GET /recetas/{id}/resenas Entonces retorna 200 + lista de reseñas con calificación promedio calculada. Dado que no tiene reseñas Cuando realiza GET /recetas/{id}/resenas Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin reseñas para esta receta'. |
| Método / Endpoint | GET /recetas/{id}/resenas |
| Tablas BD | interaccion · receta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P3-06 — Filtrar progreso de salud por periodo |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P3 — P3 Interacción · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero filtrar el progreso de salud de un usuario en un rango de fechas para analizar su evolución en un periodo específico |
| Descripción | Query con WHERE fecha BETWEEN inicio AND fin. |
| Criterios BDD | Dado que el usuario tiene registros en el rango Cuando realiza GET /progreso-salud/usuario/{id}?inicio=2026-01-01&fin=2026-04-30 Entonces retorna lista de mediciones en ese periodo. Dado que no hay registros en ese rango Cuando realiza GET /progreso-salud/usuario/{id}?inicio=2026-01-01&fin=2026-04-30 Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin registros en ese periodo'. |
| Método / Endpoint | GET /progreso-salud/usuario/{id}?inicio={fecha}&fin={fecha} |
| Tablas BD | progreso_salud |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P3-07 — Eliminar interacción |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P3 — P3 Interacción · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero eliminar una interacción del usuario con una receta para que pueda quitar un favorito o reseña |
| Descripción | Elimina por ID verificando que la interacción pertenece al usuario. |
| Criterios BDD | Dado que existe la interacción con el ID enviado Cuando realiza DELETE /interacciones/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /interacciones/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Interacción no encontrada'. |
| Método / Endpoint | DELETE /interacciones/{id} |
| Tablas BD | interaccion |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P3-08 — Contar favoritos por receta |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P3 — P3 Interacción · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero visualizar cuántos usuarios marcaron como favorita cada receta para identificar las recetas más populares |
| Descripción | Query COUNT + GROUP BY sobre interaccion con tipo=favorito. |
| Criterios BDD | Dado que existen favoritos registrados Cuando realiza GET /recetas/populares Entonces retorna lista con id_receta y cantidad de favoritos ordenada DESC. Dado que no hay favoritos Cuando realiza GET /recetas/populares Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin datos de popularidad'. |
| Método / Endpoint | GET /recetas/populares |
| Tablas BD | interaccion · receta |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

## P 4 — Planes y Progreso

| US-P4-06 — Agregar ítem a día del plan |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P4 — P4 Planes · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero agregar una receta o ejercicio a un día del plan para estructurar el plan día por día |
| Descripción | Inserta en dia_plan_item. Debe llevar id_receta o id_ejercicio según tipo del plan. CONSTRAINT valida que uno esté presente. |
| Criterios BDD | Dado que el plan existe y se envía id_receta para un día Cuando realiza POST /planes/{id}/items Entonces retorna 201 + ítem creado. Dado que se envía id_ejercicio para el mismo día Cuando realiza POST /planes/{id}/items Entonces retorna 201 + ítem de ejercicio creado. Dado que ni id_receta ni id_ejercicio están presentes Cuando realiza POST /planes/{id}/items Entonces retorna 400 con mensaje 'Debe indicar una receta o un ejercicio'. |
| Método / Endpoint | POST /planes/{id}/items |
| Tablas BD | dia_plan_item · plan_maestro · receta · ejercicio |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P4-07 — Suscribir usuario a plan |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P4 — P4 Planes · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero suscribir un usuario a un plan maestro para que pueda comenzar a seguirlo |
| Descripción | Inserta en suscripcion_plan con activo=TRUE. |
| Criterios BDD | Dado que existen el usuario y el plan Cuando realiza POST /suscripciones con id_usuario, id_plan y fecha_inicio Entonces retorna 201 + suscripción creada. Dado que el usuario ya tiene ese plan activo Cuando realiza POST /suscripciones Entonces retorna 409 con mensaje 'El usuario ya está suscrito a ese plan'. |
| Método / Endpoint | POST /suscripciones |
| Tablas BD | suscripcion_plan · usuario · plan_maestro |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P4-08 — Marcar ítem del plan como completado |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P4 — P4 Planes · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero marcar un ítem del día del plan como completado para registrar el avance del usuario |
| Descripción | Actualiza progreso_diario con completado=TRUE. |
| Criterios BDD | Dado que existe la suscripción y el ítem del día Cuando realiza PATCH /suscripciones/{id}/item/{item_id}/completar Entonces retorna 200 con mensaje 'Ítem completado'. Dado que no existe la suscripción Cuando realiza PATCH /suscripciones/{id}/item/{item_id}/completar Entonces retorna 404 con mensaje 'Suscripción no encontrada'. |
| Método / Endpoint | PATCH /suscripciones/{id}/item/{item_id}/completar |
| Tablas BD | progreso_diario · suscripcion_plan · dia_plan_item |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P4-09 — Listar suscripciones activas del usuario |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P4 — P4 Planes · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar los planes activos de un usuario para mostrarle qué planes está siguiendo |
| Descripción | Filtra suscripcion_plan por id_usuario y activo=TRUE. |
| Criterios BDD | Dado que el usuario tiene suscripciones activas Cuando realiza GET /suscripciones/usuario/{id} Entonces retorna 200 + lista de planes activos. Dado que no tiene suscripciones activas Cuando realiza GET /suscripciones/usuario/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin suscripciones activas'. |
| Método / Endpoint | GET /suscripciones/usuario/{id} |
| Tablas BD | suscripcion_plan · plan_maestro |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

## P 5 — Soporte, IA y Contacto

| US-P5-06 — Filtrar eventos no leídos del usuario |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero listar solo los eventos no leídos de un usuario para mostrar el contador de pendientes |
| Descripción | Filtra sistema_evento por id_usuario y leido_guardado=FALSE. |
| Criterios BDD | Dado que el usuario tiene eventos no leídos Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id}?leido=false Entonces retorna 200 + lista de no leídos. Dado que no tiene eventos pendientes Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id}?leido=false Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin eventos pendientes'. |
| Método / Endpoint | GET /eventos/usuario/{id}?leido=false |
| Tablas BD | sistema_evento |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P5-07 — Contar eventos por tipo del usuario |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P5 — P5 Soporte+IA · 3 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero visualizar la cantidad de eventos por tipo de un usuario para generar estadísticas de uso de la plataforma |
| Descripción | Query COUNT + GROUP BY tipo sobre sistema_evento. |
| Criterios BDD | Dado que el usuario tiene eventos registrados Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id}/resumen Entonces retorna lista con tipo y cantidad. Dado que no tiene eventos Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id}/resumen Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin eventos registrados'. |
| Método / Endpoint | GET /eventos/usuario/{id}/resumen |
| Tablas BD | sistema_evento |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P5-08 — Actualizar estado de contacto profesional |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero actualizar el estado de una solicitud de contacto para que el profesional pueda aceptar o rechazar |
| Descripción | Actualiza estado a 'aceptado' o 'rechazado'. |
| Criterios BDD | Dado que existe la solicitud con el ID enviado Cuando realiza PATCH /contactos/{id}/estado con estado=aceptado Entonces retorna 200 con mensaje 'Estado actualizado'. Dado que el estado no es válido Cuando realiza PATCH /contactos/{id}/estado Entonces retorna 400 con mensaje 'Estado debe ser aceptado o rechazado'. Dado que no existe la solicitud Cuando realiza PATCH /contactos/{id}/estado Entonces retorna 404 con mensaje 'Solicitud no encontrada'. |
| Método / Endpoint | PATCH /contactos/{id}/estado |
| Tablas BD | contacto_profesional |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

| US-P5-09 — Filtrar contactos por estado |  |
| --- | --- |
| Sprint / Persona / SP | Sprint 2 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP |
| Historia de Usuario | Como desarrollador quiero filtrar solicitudes de contacto por estado para gestionar la agenda del profesional |
| Descripción | Filtra contacto_profesional por id_profesional y estado. |
| Criterios BDD | Dado que el profesional tiene solicitudes Cuando realiza GET /contactos/profesional/{id}?estado=pendiente Entonces retorna lista filtrada por estado. Dado que no hay solicitudes con ese estado Cuando realiza GET /contactos/profesional/{id}?estado=pendiente Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin solicitudes con ese estado'. |
| Método / Endpoint | GET /contactos/profesional/{id}?estado={valor} |
| Tablas BD | contacto_profesional · usuario |
| Attachment | Adjuntar captura de Postman evidenciando el request y response del endpoint. |

Kitchen Hack  ·  Product Backlog v7  ·  Equipo 1  ·  UPC 2024-02